Założenia Projektowe  "Plane Shooter "

1. Temat Projektu

Tworzenie dwuwymiarowej gry zręcznościowej typu Plane Shooter w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki graficznej. Gracz wciela się w pilota myśliwca, którego zadaniem jest eliminacja nadlatujących fal przeciwników i przetrwanie jak najdłużej.

2. Skład Zespołu

- Dominik Gajda

- Kamil Ruzik

3. Kamienie Milowe i Harmonogram Prac

Kamień Milowy 1 (Termin: 08.05.2026)

- Konfiguracja środowiska: SFML

- Logika poruszania się: Implementacja klasy gracza (Player) z obsługą klawiatury (ruch w 8 kierunkach).

- System renderowania: Wyświetlanie tła (scrollowanie mapy) oraz modelu samolotu gracza.

- Podstawowy system strzelania: Generowanie pocisków po naciśnięciu spacji.

- Zarządzanie zasobami: Klasa ładująca tekstury i dźwięki.

Kamień Milowy 2 (Termin: 29.05.2026)

- Przeciwnicy: Implementacja klasy Enemy z różnymi typami (np. szybki zwiadowca, ciężki bombowiec).

- System kolizji: Wykrywanie trafień pocisków w przeciwników oraz zderzeń gracza z wrogami.

- UI (Interfejs Użytkownika): Pasek zdrowia (HP), licznik punktów (Score) oraz ekran "Game Over".

- Sztuczna Inteligencja: Podstawowe algorytmy ruchu przeciwników (lot w dół, proste śledzenie gracza)

Obrona i Faza Końcowa (Termin: 12.06.2026)

- System ulepszeń: Szybkostrzelność, tarcza, potrójny strzał ….

- Boss: Implementacja walki z bossem na koniec poziomu.

- Dźwięk: Efekty strzałów, wybuchów oraz muzyka w tle.

- Dokumentacja: Wygenerowanie pełnej dokumentacji klas i metod.

- Sprawozdanie: Przygotowanie opisu technicznego i instrukcji obsługi.